## Slide 1: VN asianhallintajärjestelmäkokonaisuuden uudistaminen
VN Asia projektin aikataulukuvaus
RFQ Liite 3.3

## Slide 2: Yleistä tästä projektin aikataulukuvauksesta
Projektin vaiheiden suunniteltua sisältöä on kuvattu VN Asia projektisuunnitelmassa liitteessä 3
Aikataulujen suhteen on päälinjauksena, että aikataulut pidetään ja tarvittaessa sisältö ja/tai resurssit joustavat
Tässä aikataulutuksessa kuvataan vain hankkeen aikaista ajanjaksoa. Hankkeen päättymisen jälkeen on tilaaja valmistautunut vahvaan jatkokehityspanostukseen ketterän kehityksen backlogin ohjaamana

## Slide 3: Projektin ylätason alustava aikataulu
2026 | 2027 | 2028 | 2029
Ylläpito- ja jatkokehitys
PoC toteutus | RV1 (Asianhallinta, käyttöliittymä- ja integraatioratkaisut MVP)
 | Julkaisuja toimituserissä
Rakentamis- ja käyttöönottovaiheet
Käyttöönotot (KO)
RV2 (Optio) | KO
Julkaisuja toimituserissä | 
VAHVA asianhallinta korvattu
PoC & suunnittelu
Aloitus
Käyttö- ja ylläpito
Käyttö- ja ylläpito
RV3 (ASHA V2) | KO
Julkaisuja toimituserissä | 
Käyttö- ja ylläpito
Hankinta
Hanke päättyy